Application des outils de management de projet pour le développement d'un Système de Prévision de la Demande par Intelligence Artificielle

## 1. Introduction

Le management de projet est un ensemble de méthodes et d'outils permettant de planifier, organiser, coordonner et contrôler les différentes activités nécessaires à la réalisation d'un projet. Son objectif est d'assurer le respect des délais, du budget, de la qualité et des ressources disponibles.

Dans ce travail, les outils du management de projet sont appliqués au développement d'un Système de Prévision de la Demande par Intelligence Artificielle, destiné à aider les entreprises à prévoir la demande future afin d'améliorer la gestion des stocks et la prise de décision.

## 2. Présentation du projet

## Intitulé du projet

Développement d'un Système de Prévision de la Demande par Intelligence Artificielle.

## Contexte

Les entreprises rencontrent souvent des difficultés à prévoir la demande de leurs produits, ce qui entraîne des ruptures de stock ou des surplus coûteux.

L'intelligence artificielle permet d'analyser les données historiques afin de produire des prévisions fiables et d'améliorer la planification des approvisionnements.

## Objectif général

Développer un système intelligent capable de prévoir la demande future des produits grâce aux techniques d'intelligence artificielle.

## Objectifs spécifiques

- Analyser les données historiques des ventes.

- Nettoyer et préparer les données.

- Développer un modèle de prévision basé sur l'IA.

- Créer une interface utilisateur.

- Tester les performances du système.

- Déployer l'application.

## 3. Planification structurelle (WBS)

## 1. Analyse

- Identification des besoins

- Étude documentaire

- Collecte des données

- Analyse des exigences

## 2. Conception

- Architecture du système

- Conception de la base de données

- Choix des algorithmes IA

- Conception de l'interface utilisateur

## 3. Développement

- Prétraitement des données

- Développement du modèle IA

- Développement de l'application

- Intégration du modèle

## 4. Tests

- Tests unitaires

- Tests fonctionnels

- Validation des prévisions

- Correction des anomalies

## 5. Déploiement

- Mise en production

- Formation des utilisateurs

- Documentation

- Maintenance

## 4. Planification organisationnelle

| N° | Tâche | Responsable | Intervenants |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analyse des besoins | ## Chef de projet | ## Client |
| 2 | Collecte des données | Data Analyst | ## Entreprise |
| 3 | Nettoyage des données | Data Scientist | ## Data Analyst |
| 4 | Choix du modèle IA | Data Scientist | ## Chef de projet |
| 5 | ## Développement de l'application | ## Développeur Full Stack | Équipe technique |
| 6 | ## Création de la base de données | ## Développeur Backend | ## DBA |
| 7 | Développement de l'interface | ## Développeur Frontend | Designer UI/UX |
| 8 | ## Tests du système | ## Testeur QA | Équipe projet |
| 9 | Déploiement | ## DevOps | Chef de projet |
| 10 | ## Formation des utilisateurs | ## Chef de projet | ## Utilisateurs |

## 5. Ressources nécessaires

## Ressources humaines

- Chef de projet

- Data Scientist

- Data Analyst

- Développeur Full Stack

- Testeur QA

- Utilisateurs

## Ressources matérielles

- Ordinateurs

- Connexion Internet

- Serveur

- Base de données

## Ressources logicielles

- Python

- Streamlit

- Prophet

- Pandas

- Plotly

- GitHub

- VS Code

## 6. Livrables

- Cahier des charges

- Base de données

- Modèle IA

- Application Web

- Documentation technique

- Rapport final

## 7. Résultats attendus

- Prévisions fiables de la demande.

- Réduction des ruptures de stock.

- Amélioration de la gestion des stocks.

- Aide à la prise de décision.

- Optimisation des coûts logistiques.